PROPUESTA TÉCNICA Y COMERCIAL: PLATAFORMA WEB BIZLY

PROYECTO FORMATIVO – ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE (ADSO)

CONTEXTO GENERAL DEL DOCUMENTO

Para: Instructores Sergio Garzón y Freddy Ardila

PRESENTADO POR

Hainer Alfredo Castellanos Martínez

Andrés Felipe Díaz Afanador

Cristihan David Ballén Contreras

Jhoan Sebastián Agudelo Rodríguez

Institución: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA CGMLTI

Centro de Formación: Centro de Gestión de Mercado Logística y Tecnologías de la Información

Regional: Regional Distrito Capital

Ficha de Caracterización: 3311983

Fecha de Presentación: 2026

Ubicación: Bogotá D.C., Colombia

1. INTRODUCCIÓN Y PROBLEMÁTICA

En la actualidad, una gran cantidad de microempresas y emprendimientos gestionan sus procesos comerciales utilizando herramientas manuales tradicionales como cuadernos, hojas de cálculo, registros físicos o aplicaciones que no se encuentran integradas. Esta falta de automatización e integración ocasiona problemas operativos críticos, entre los que destacan errores frecuentes en el control de inventario, pérdidas económicas directas, duplicidad de información, falta de trazabilidad y una baja capacidad de análisis para la gestión del negocio.

Bizly surge como una respuesta directa y accesible a esta problemática mediante el diseño de una plataforma web tipo SaaS orientada a la transformación digital y centralización operativa de los pequeños comerciantes. El sistema unifica la administración de productos, inventarios, ventas, clientes, pagos y reportes estadísticos en un único entorno accesible a través de internet y adaptable a múltiples dispositivos.

2. OBJETIVOS DEL SISTEMA

Objetivo General

Desarrollar una plataforma web integral para la gestión comercial y administrativa de microempresas, permitiendo automatizar procesos de inventario, ventas, clientes y generación de reportes.

Objetivos Específicos

OE-01: Diseñar una interfaz intuitiva y adaptable para diferentes dispositivos (Responsive Design).

OE-02: Implementar un sistema estructurado de gestión de productos e inventario.

OE-03: Desarrollar un módulo robusto para el registro y control de ventas.

OE-04: Generar reportes automáticos y herramientas de análisis estadístico para facilitar la toma de decisiones.

OE-05: Implementar mecanismos avanzados de seguridad, autenticación y protección de datos comerciales.

OE-06: Integrar métodos de pago digitales dentro de la misma interfaz.

3. ALCANCE DEL PROYECTO

La solución propuesta delimita de manera estricta sus funcionalidades en la versión desarrollada a través de los siguientes componentes:

Funcionalidades Incluidas (Fase Actual)

Gestión de Accesos

Autenticación de usuarios por roles (Administrador / Vendedor) mediante mecanismos de cifrado y control de sesiones.

Control de Inventario y Productos

Operaciones de creación, consulta, edición y eliminación de productos (CRUD), control de existencias, clasificación por categorías y alertas automáticas de stock mínimo.

Módulo de Ventas

Registro de transacciones comerciales, historial de operaciones, opción de anulación de ventas y generación o descarga de facturas en formato PDF.

Directorio Comercial

Módulos dedicados para la administración y trazabilidad de clientes y proveedores.

Análisis y Monitoreo

Dashboard interactivo diferenciado por roles con indicadores clave de rendimiento (KPIs) y reportes automatizados.

Atención y Garantías

Sistema de chat de soporte integrado, control de devoluciones y gestión de reembolsos.

Funcionalidades Excluidas (Proyectadas para Versiones Futuras)

- Facturación electrónica certificada directamente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

- Funcionalidades de Inteligencia Artificial avanzada.

- Integración de tipo ERP empresarial completa de gran escala.

- Aplicación móvil nativa para sistemas iOS o Android.

4. ARQUITECTURA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El sistema está construido bajo tecnologías y estándares modernos orientados a la web:

Tecnología Frontend (Capa de Cliente)

Interfaz desarrollada mediante el uso estándar de REACT, CSS3 y JavaScript para garantizar una experiencia de usuario responsive y dinámica.

Tecnología Backend (Capa de Servidor)

Arquitectura Cliente-Servidor estructurada mediante el desarrollo de una API REST.

Almacenamiento de Datos

Base de datos relacional robusta en MySQL, optimizada para rendimiento y velocidad mediante la implementación de vistas SQL y procedimientos almacenados.

Herramientas de Soporte

Gestión de código fuente mediante Git y alojamiento de repositorios en GitHub; diseño visual de prototipos en Figma y codificación en Visual Studio Code.

Infraestructura de Despliegue

Hospedaje en Hosting Web con Dominio propio y cifrado de datos extremo a extremo mediante protocolo seguro HTTPS.

Requisitos No Funcionales (Garantías de Servicio)

Disponibilidad: El sistema web operará continuamente las 24 horas del día.

Tiempo de Respuesta: Las interacciones del usuario y consultas no superarán un tiempo de respuesta de 3 segundos.

Seguridad: Almacenamiento seguro de contraseñas bajo mecanismos criptográficos y control riguroso de accesos basado en roles.

5. PLAN DE DESARROLLO POR TRIMESTRES (METODOLOGÍA SCRUM)

El desarrollo técnico se organizó en entregas incrementales flexibles bajo la metodología ágil Scrum, mitigando riesgos mediante el seguimiento y la priorización del Product Backlog (40 historias de usuario).

Primer Trimestre (Análisis y Diseño)

Identificación precisa de necesidades, delimitación del alcance y levantamiento formal de requisitos. Elaboración del modelo conceptual de la base de datos, estructuración de diagramas UML iniciales y redacción de las historias de usuario.

Segundo Trimestre (Construcción del Núcleo)

Implementación detallada del modelo entidad-relación en scripts SQL y desarrollo de la arquitectura de autenticación. Puesta en marcha inicial de los módulos esenciales de productos, inventario y ventas (Historias HU-01 a HU-12).

Tercer Trimestre (Integración y Expansión)

Desarrollo e integración completa de los módulos complementarios de clientes, proveedores y categorías. Implementación de las alertas de inventario bajo, reportes base y corrección de incidencias funcionales (Historias HU-13 a HU-31).

Cuarto Trimestre (Consolidación y Despliegue)

Refactorización técnica mediante la programación de vistas y procedimientos almacenados en SQL para optimizar las consultas. Integración de dashboards analíticos por rol, finalización de las historias HU-32 a HU-40, ejecución de pruebas integrales y actualización de documentación.

6. ESTRUCTURA DE LA CÉLULA DE TRABAJO

El desarrollo y documentación técnica de Bizly está a cargo del siguiente equipo de proyecto:

Hainer Alfredo Castellanos Martínez (Líder de Proyecto)

Responsable directo de la planificación general del proyecto, coordinación del equipo, seguimiento de metas y gestión de requerimientos técnicos.

Jhoan Sebastián Agudelo Rodríguez (Desarrollador Backend)

Responsable de la arquitectura y diseño de la base de datos, programación de la API REST, seguridad del servidor e integraciones externas de la plataforma.

Cristian David Ballén Contreras y Andrés Felipe Díaz Afanador (Documentadores, Testers y Diseñadores UI/UX)

Encargados de la creación de la interfaz visual, diseño de prototipos responsive, experiencia de usuario (UX), redacción de la documentación técnica del sistema, diseño y validación funcional de casos de prueba junto con el levantamiento de evidencias.